## Slide 1: MALOC - Synthese de livraison
Charges, booking, permissions, mobile, UAT
Mise a jour: 2026-03-07

## Slide 2: Objectifs de la livraison
Fiabiliser les cycles booking et post-checkout
Renforcer controle des droits par role
Professionnaliser Charges & Depenses et KPI
Stabiliser flux mobile check-in/check-out

## Slide 3: Charges & Depenses - apports
Portee VEHICLE/AGENCY/COMPANY + centre de cout
Categories explicites non-vehicule (salary, office rent...)
Filtrage intelligent des categories selon contexte
Export CSV robuste compatible Excel (UTF-8/CRLF)

## Slide 4: Booking et gouvernance des droits
AGENT bloque sur create/update/delete booking
AGENT conserve check-in/check-out
Cloture financiere reservee aux roles agence autorises
Notification in-app de cloture en attente apres checkout

## Slide 5: Qualite operationnelle
Deduplication notifications (pas de doublons)
Activation email et profil obligatoire pour roles agence
KPI enrichi: charges par centre de cout et allocation partagee
Scripts de simulation fonctionnelle et E2E role AGENT

## Slide 6: Mobile agent
Correction WebView natif pour signature
Hydratation donnees check-in dans ecran check-out
Suppression du cas odometerStart non defini
Flux terrain plus fiable pour agents

## Slide 7: Plan de preuves et UAT
Checklist UAT dediee (roles, booking, charges, mobile)
Plan de captures ecran structure par module
Preuve CSV et preuves API 403/succes attendues
Gate release: 0 blocant, ecarts mineurs documentes

## Slide 8: Prochaines etapes
Executer UAT en environnement cible
Inserer captures finales dans le dossier preuves
Valider resultat avec metier et operations agence
Programmer fenetre de mise en production